RELAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2020

Savona  27/08/2021

# Sommario

Sommario											         1

1. – CONSIDERAZIONI GENERALI						  			         3

2. – ATTIVITA’ COSTRUTTIVE E DI RECUPERO	                                                                                                  6

2.1 – Attività costruttive per nuovi alloggi destinati alla vendita	6

Villanova d’Albenga Lotti “A” e “C”							                        6

Località Fornaci – Loano									         7

2.2 – Attività costruttive per nuovi alloggi destinati alla locazione	7

Località San Fedele – Albenga						                                       7

2.3 – Recupero e risanamento di alloggi destinati alla locazione	7

Recupero ex-Centrale Enel – Lavagnola – Savona						         7

2.4 – Manutenzioni Straordinarie	8

Rifacimento  facciate e copertura edificio e.r.p. in Albenga via Fiume 20  - Finanziamento linea B  L.  80/2014									                        9

Rifacimento  facciate e copertura edificio e.r.p. in Vado Ligure via Piave 252  - Finanziamento linea B  L.  80/2014									                        8

Manutenzione  straordinaria   alloggi  patrimonio e.r.p.  di  proprietà  ARTE   Savona – 2° Lotto - “Fondo  Strategico Regionale 2019 - Ponente”	                                                                                    9

Manutenzione  straordinaria   alloggi  patrimonio e.r.p.  di  proprietà  ARTE   Savona – 2° Lotto - “Fondo  Strategico Regionale 2019 - Levante”		                                                                   10

Manutenzione  straordinaria   46 alloggi  patrimonio e.r.p.  di  proprietà  ARTE   Savona – “Fondo  Strategico Regionale 2020”									       10

3. – EVOLUZIONE ASPETTI DI GESTIONE								       11

Alienazione immobili ASL 2									       10

Manutenzioni									                      10

Morosità	       								                                     11

Sistema fiscale									                      12

4. – SOCIETA’ PARTECIPATE								                     14

Progetto Ponente s.r.l.									      14

Arte SI s.r.l.	   									       15

5. – CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE							                      15

# 1. – CONSIDERAZIONI GENERALI

Il Bilancio dell’Azienda è composto da:

- Stato Patrimoniale;

- Conto Economico;

- Nota Integrativa;

- Rendiconto finanziario in termini di cassa.

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 può essere così schematizzato:

Stato Patrimoniale

Totale attività		  €      177.637.289,76

Totale passività		  €      177.485.242,29

Saldo a pareggio    	  €             152.047,47

Conto Economico

Totale ricavi 	€       10.123.574,41

Totale costi 	€          9.971.526,94

Utile di esercizio	   €             152.047,47

Il Bilancio è stato redatto con l’osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente statale e regionale ed in conformità ai principi contabili nazionali OIC. Il Bilancio di Esercizio si chiude con un utile ante imposte pari ad € 342.492,47 e dopo le imposte pari ad € 152.047,47 .

Il risultato positivo conseguito deriva anche da un puntuale controllo della spesa corrente che risulta in linea con quanto inserito a preventivo 2020 e con i dati del consuntivo 2019.

Conclusa la fase di riorganizzazione interna dell’Azienda iniziata nel 2018, nel corso dell’anno 2019 sono state portate a conclusione le procedure concorsuali  finalizzate all’assunzione di tre dipendenti a tempo determinato, uno per il Servizio Tecnico e due per il Servizio Gestionale.

Nel corso del 2020 n. 2 dipendenti a tempo determinato (di cui uno a tempo parziale) hanno concluso il loro contratto e sono stati assunti altri n. 2 dipendenti B3 a tempo determinato (di cui uno part-time) tramite scorrimento di graduatorie formate a seguito delle apposite procedure concorsuali. Sono inoltre stati collocati a riposo n.° 2  dipendenti di livello Q1 e, a seguito di apposite selezioni interne, n. 2 dipendenti di livello A2,  hanno assunto il livello Q2, sostituendo i due livelli Q1 quali Responsabili del Servizio tecnico e del Servizio gestionale dell’Azienda.

Si ricorda che la struttura organizzativa dell’Ente è stata articolata in tre Servizi distinti in maniera funzionale, con conseguente armonizzazione ed unificazione dei processi amministrativi.

L’organizzazione aziendale in vigore al 31.12.2020 risulta così articolata:

Permangono le criticità legate al periodo di forte crisi economica ed al conseguente rallentamento delle compravendite nel settore immobiliare. Inoltre, le ridotte risorse proprie dell’Ente e la riduzione progressiva dei finanziamenti, avvenuta negli anni passati, hanno comportato una necessaria contrazione della spesa dedicata alle manutenzioni ordinarie/straordinarie, con conseguente sempre maggiore degrado del patrimonio dell’Azienda e diminuzione degli alloggi di risulta da riassegnare. Si precisa che negli ultimi anni sono stati comunque erogati finanziamenti finalizzati alla manutenzione straordinaria degli immobili/alloggi di E.R.P., tra cui  “Piano Renzi” ex L. 80/2014, linea “B” e Fondo Strategico Regionale 2020 e 2019-2021 per il recupero alloggi sfitti ERP, che sono risultati fondamentali ai fini della sostenibilità delle attività e del servizio che l'Azienda è tenuta a rendere.

Le difficoltà sopra citate permangono, nonostante il fondamentale contributo regionale di cui alla L.R. n.° 18/2015.

In particolare, si ricorda:

- anche nel corso dell’anno 2020 è persistita la mancanza di vendite di immobili non E.R.P., attività che in passato aveva supportato i ricavi;

- gli oneri finanziari che l’Azienda continua a sostenere per l’acquisto degli immobili dall’ASL n.° 2 Savona avvenuto con convenzione stipulata in data 12.09.2008 e successivi atti aggiuntivi. Nel 2020 l’onere degli interessi passivi sostenuti con specifico riferimento all’ex ospedale Marino Piemontese di Loano ammonta a € 391.152,31;

- la diminuzione progressiva del canone medio dovuta principalmente all’assegnazione di nuovi alloggi a soggetti molto deboli con redditi vicini allo zero, oltre all’abbassamento dei valori ISEE degli assegnatari dovuto alla difficoltà economica in atto che determina una bollettazione in diminuzione del canone (diminuzione, in parte, compensata con l’erogazione del contributo regionale ex L.R. n.° 18/2015).

L’Azienda esercita altresì attività di Direzione e Coordinamento ex art. 2497 Codice Civile:

- della Società “Progetto Ponente s.r.l.” della quale detiene il 100% del capitale sociale pari a € 200.000,00 (patrimonio netto - €4.113.004,00), in liquidazione dal 07/12/2016;

- della Società “ARTE SI s.r.l.” della quale detiene il 100% del capitale sociale pari ad € 100.000,00 (patrimonio netto + € 167.036,00), in liquidazione dal 17/07/2017.

L’Azienda possiede inoltre quote di capitale sociale di società partecipate dalla Regione Liguria, in particolare: 0,67977% del capitale sociale di “I.R.E. s.p.a.” (Infrastrutture Recupero Energia) corrispondente ad euro 10.378,00 – la percentuale si è ridotta rispetto al precedente esercizio 2018 in conseguenza di due successivi aumenti di capitale - oltre a n.° 1 azione della società “Liguria Digitale s.p.a.” corrispondente ad euro 263,93. Inoltre,  l’Azienda ha sottoscritto anche una quota nel Consorzio Energia Liguria per € 2.400,00.

Per quanto riguarda l’analisi dettagliata delle singole voci di bilancio, con particolare riferimento ai costi ed ai ricavi, si rimanda alla Nota Integrativa.

## 2. – ATTIVITA’ COSTRUTTIVE E DI RECUPERO

Le spese sono suddivise in quattro voci principali:

- attività costruttive per nuovi alloggi destinati alla vendita (par. 2.1);

- attività costruttive per nuovi alloggi destinati alla locazione (par. 2.2);

- recupero e risanamento di alloggi destinati alla locazione (par. 2.3);

- manutenzioni straordinarie (par. 2.4).

Si riporta di seguito la descrizione sintetica sullo stato dei singoli cantieri aggiornato alla fine dell’esercizio 2020.

## 2.1 – Attività costruttive per nuovi alloggi destinati alla vendita

Rientrano in questo ambito tutte le iniziative immobiliari, finalizzate alla vendita in regime di edilizia convenzionata, in corso nell’anno 2020.

### Villanova d’Albenga Lotti “A” e “C”

In Villanova d'Albenga nel 2018 restavano da vendere nel lotto “A” un locale commerciale, alcuni box e soffitte e nel lotto “C” sei alloggi realizzati da ARTE Savona nell’ambito del P.E.E.P. in loc. Lerrone di Villanova di Albenga.

In merito al lotto “C” ARTE già in precedenza si era attivata per la costituzione del collegio arbitrale a cui deferire il giudizio per la definizione della controversia in relazione al perdurare della mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del Comune di Villanova di Albenga, necessarie ed indispensabili per l’ottenimento dell’agibilità delle sei unità abitative realizzate del lotto “C”  dello stesso Piano di Zona di cui sopra e, quindi, per la vendita delle stesse.

Attualmente è in corso la definizione della vertenza, mediante accordo con il Comune di Villanova D’Albenga, in quanto il Comune ha eseguito le opere di urbanizzazione a servizio del fabbricato di ARTE Savona. Sarà pertanto possibile richiedere l’agibilità delle sei unità abitative oltre che riattivare le procedure di vendita.

A seguito della realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del Comune di Villanova d’Albenga si ritiene di vendere le unità immobiliari residuali facenti parte del lotto “A” e “C”  siti in loc. Lerrone.  A tal fine, è stata redatta in data 02.03.2021 da Funzionario di A.R.T.E Savona “Relazione relativa al più probabile valore di mercato degli immobili di proprietà A.R.T.E. siti nel Comune di Villanova d’Albenga lotti A e C del P.E.E.P loc Lerrone”.

### Località Fornaci – Loano

Sono proseguite le attività propedeutiche all’alienazione del terreno nel Comune di Loano, loc. Fornaci. Ad oggi il previgente progetto per la realizzazione di tre fabbricati, costituiti da n.° 12 alloggi di edilizia convenzionata ciascuno, non è più praticabile per le criticità urbanistiche-edilizie sorte.  Si ritiene di realizzare nel 2021 la cessione del terreno sito in Loano – loc. Fornaci senza il relativo progetto.

## 2.2 – Attività costruttive per nuovi alloggi destinati alla locazione

Si relaziona di seguito sugli interventi di nuova costruzione realizzati principalmente con cofinanziamenti regionali di Social Housing.

### Località San Fedele – Albenga

Permangono le difficoltà per il riavvio del cantiere di nuova costruzione – di n.° 33 alloggi di cui n.° 19 di edilizia convenzionata destinati alla vendita e n.° 14 alla locazione a canone moderato (Social Housing) - nel Comune di Albenga in località San Fedele, fermo, come precedentemente illustrato, dal dicembre 2012 a seguito di informativa antimafia interdittiva emessa nei confronti dell’impresa esecutrice.

Per il riavvio del cantiere occorre ottenere il nuovo titolo abilitativo – richiesto al Comune di Albenga con nota prot. ARTE n. 1648 del 29.12.2020 - e procedere alla progettazione esecutiva, con rivalutazione dei costi attraverso il computo metrico estimativo delle opere necessarie con l’applicazione dei prezzi correnti.

Nelle more della redazione della progettazione esecutiva restano in corso le valutazioni in ordine alla cessione del cantiere ad un operatore economico che mantenga le attuali destinazioni di edilizia sociale e convenzionata.

## 2.3 – Recupero e risanamento di alloggi destinati alla locazione

Trattasi di interventi di recupero del patrimonio di proprietà o gestito dell’Azienda, fruenti in parte di finanziamenti statali o regionali, con realizzazione di alloggi di E.R.P. come di seguito sintetizzato.

### Recupero ex-Centrale Enel – Lavagnola – Savona

L’intervento di recupero dell’ex centrale Enel in Savona località Lavagnola, in parte da realizzarsi con finanziamenti statali ed in parte con fondi propri ARTE Savona, prevede la realizzazione di n.° 88 alloggi di E.R.P.. Come noto, il primo contratto stipulato per l’esecuzione dei lavori è stato risolto nel dicembre 2012 a seguito di informativa antimafia interdittiva emessa nei confronti dell’impresa esecutrice. Nel febbraio 2014 è stato stipulato il contratto d’appalto con la seconda impresa in graduatoria, alla quale sono stati consegnati i lavori nel luglio 2014. A seguito del fallimento della suddetta seconda impresa si era deciso di attendere la definizione del procedimento amministrativo. Per le vicende  giudiziarie che hanno interessato le imprese appaltatrici allo stato non risultano avanzamenti nella realizzazione dell’intervento.

Nel 2019 si è provveduto all’intervento di messa in sicurezza della facciata dell’ex centrale prospiciente la via Santuario, con posa di rete di nylon su tutta la superficie per scongiurare la caduta al suolo di calcinacci.

Occorre procedere alla richiesta di nuovo titolo abilitativo provvedendo alla revisione del progetto in relazione alle sopravvenute modifiche delle normative relative alla parte strutturale ed impiantistica.  In questa fase di revisione del progetto, alla luce dei nuovi orientamenti delle politiche abitative e del modificato contesto urbano esistente e a seguito di confronti con il Comune di Savona e gli uffici regionali avvenuti nel corso del 2020, si condivide con detti Enti la scelta di valutare altre  opzioni progettuali che favoriscano il processo di integrazione sociale.

Nel 2021 l’intervento è stato proposto dall’Azienda per la partecipazione, in collaborazione con il Comune di Savona, al “Programma Innovativo Nazionale per la qualità dell’abitare” di cui all’art. 1, comma 437, L. n. 160/2019, le cui procedure per la presentazione delle proposte sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 16.11.2020 con il Decreto Interministeriale n. 395 del 16/09/2020. A tal fine è stato approvato con decreto n. 61 del 10.03.2021 la bozza del Protocollo d'intesa che è stato sottoscritto con il Comune di Savona per l'attuazione delle azioni di cui al Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, in relazione alla proposta “il Letimbro ed i quartieri di Villapiana e Lavagnola”. In tale Protocollo d'intesa si prevede che ARTE Savona sia il soggetto attuatore di tre interventi che riguardano immobili di sua proprietà, tra cui, il “Recupero dell'ex centrale Enel, in loc. Lavagnola - nuovi alloggi ERP, servizi e spazi pubblici”.

L’avvio della procedura di affidamento lavori è procrastinata al 2022/2023 al fine di definire le scelte progettuali e realizzare nel corso del  2021 e 2022 la nuova progettazione.

## 2.4 – Manutenzioni Straordinarie

### Rifacimento  facciate e copertura edificio E.R.P. in Albenga Via Fiume 20  - finanziamento linea B  L.  80/2014

L’azienda ha partecipato al bando Regione Liguria in ordine al “Programma di recupero e razionalizzazione degli alloggi E.R.P. , D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 80/2014” con l’intervento di rifacimento facciate e copertura dell’edificio E.R.P. di proprietà,  in Albenga  via Fiume 20, n. 9 alloggi,  riconosciuto ammissibile nella graduatoria di cui alla linea b) per l’importo richiesto  di Euro 412.231,68, giusta D.G.R. n. 6080 in data 15.12.2016.

Trattasi di un intervento di manutenzione straordinaria, consistente nel rifacimento delle facciate e nella revisione della copertura  nel rispetto delle prescrizioni trasmesse in data 14.11.2019 (nota prot. ARTE n. 25773) dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona, essendo un immobile sottoposto alle norme di tutela previste dal “Codice dei Beni culturali e del paesaggio”.

Il costo complessivo dell’intervento di Euro 495.647,65 desunto dal quadro economico di progetto e, quindi soggetto a diminuzione a seguito dell’applicazione del ribasso di gara, aveva trovato copertura per Euro 412.231,68  nel finanziamento suindicato ovvero nelle entrate aventi destinazioni vincolate per legge e per Euro 83.415,97 nel fondo E.R.P..

I lavori sono iniziati nel 2020 e sono attualmente in corso.

### Rifacimento facciate e copertura dell’edificio E.R.P. di proprietà,  in Vado Ligure via Piave 252, n. 12 alloggi - finanziamento linea B  L.  80/201

L’azienda ha partecipato al bando Regione Liguria in ordine al “Programma di recupero e razionalizzazione degli alloggi E.R.P. , D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 80/2014” anche con l’intervento di rifacimento facciate e copertura dell’edificio E.R.P. di proprietà,  in Vado Ligure via Piave 252, n. 12 alloggi,  riconosciuto ammissibile nella graduatoria di cui alla linea b) per l’importo richiesto  di Euro 270.511,20, giusta D.G.R. n. 6080 in data 15.12.2016.

Trattasi di un intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica, consistente nella coibentazione delle facciate con rivestimento a cappotto e nel rifacimento del tetto con posa di isolamento termico.

I lavori iniziati a fine 2019 sono stati ultimati nel 2020 con una spesa in detto anno di Euro  270.511,20, pari al costo complessivo dell’intervento che trova copertura, come da quadro economico di progetto,  e, quindi soggetto a diminuzione a seguito dell’applicazione del ribasso di gara, nel finanziamento suindicato ovvero nelle entrate aventi destinazioni vincolate per legge.

### Manutenzione straordinaria alloggi patrimonio E.R.P. di proprietà Arte Savona – 2° Lotto “Fondo Strategico Regionale 2019” – Ponente”

ARTE Savona a seguito  della redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica, ha ottenuto dalla Regione Liguria, giusto D.D. n. 3857/2019, in attuazione della D.G.R. n. 236/2019, il contributo di Euro 1.800.000,00+ a valere sulle risorse del “Fondo Strategico Regionale 2019-2021” per l’intervento di manutenzione straordinaria su 198 alloggi del patrimonio E.R.P. di proprietà ARTE Savona del costo complessivo stimato in Euro 2.000.000,00 di cui Euro  200.000,00 a carico dell’azienda.

Nel primo trimestre del 2020  sono stati ultimati i lavori dell’importo finanziato di Euro 270.000 relativamente al primo lotto di 22 alloggi distribuiti nei comuni di Millesimo, Bormida e Savona.

Per i lavori di recupero degli altri 176 alloggi, distribuiti in vari comuni della provincia, al fine di poter procedere alla riassegnazione in tempi brevi e per motivi logistici, si è proceduto a suddividere l’intervento in due lotti, denominati “ponente” e “levante” , rispettivamente di 93 e 83 appartamenti di cui all’elenco allegato al Progetto di fattibilità tecnico economica di cui sopra, situati a ovest e ad est del torrente Letimbro.

L'intervento relativo ai lavori di manutenzione straordinaria degli alloggi del   lotto “ponente”, consistenti sostanzialmente nell’adeguamento degli impianti tecnologici, stimato in Euro  898.295,00 è stato eseguito nel 2020 per una spesa di Euro 581.250,00 e saranno ultimati nel 2021 per una spesa di Euro  317.045,00.

La copertura della spesa complessiva di cui sopra è stata prevista, come da quadro economico di progetto,  e, quindi soggetto a diminuzione a seguito dell’applicazione del ribasso di gara,  per l’80% ovvero per Euro  808.465,50 con il finanziamento regionale e per il 20%,  Euro 89.829,50, con i fondi propri ARTE.

### Manutenzione straordinaria alloggi patrimonio E.R.P. di proprietà Arte Savona – 2° lotto “Fondo Strategico Regionale 2019” – Levante”

Il costo globale dell’intervento relativo ai lavori di manutenzione straordinaria degli 83 alloggi  del   lotto “levante”, equivalenti  a  quelli del lotto “ponente”, è stimato in Euro  801.705,00. I lavori sono stati eseguiti nel 2020 per una spesa di Euro 518.750,00  e verranno ultimati nel 2021 per una spesa di Euro  282.955,00.

La copertura della spesa complessiva di cui sopra è prevista, come da quadro economico di progetto, e, quindi soggetto a diminuzione a seguito dell’applicazione del ribasso di gara,  per l’80% ovvero per Euro  721.534,50 con il finanziamento regionale e per il 20%,  Euro 80.170,50, con i fondi propri ARTE.

### Manutenzione straordinaria 46 alloggi patrimonio E.R.P. di proprietà Arte Savona –“Fondo Strategico Regionale 2020”

Al fine di riassegnare agli aventi diritto gli alloggi sfitti a seguito del rilascio  nel 2020 sono stati affidati ed ultimati i lavori di manutenzione straordinaria relativi a 46 alloggi, individuati nei Comuni di Albenga, Albisola Superiore, Andora, Cairo M.tte, Carcare, Celle L.re, Millesimo Savona, con una  spesa prevista totale, come da quadro economico di progetto, e, quindi soggetto a diminuzione a seguito dell’applicazione del ribasso di gara,  di Euro 725.000,00, di cui Euro 600.000,00 da imputarsi al “Fondo Strategico Regionale 2020” ed Euro 125.000,00 imputarsi al fondo E.R.P..

Trattasi di lavori di manutenzione straordinaria, consistenti nell’adeguamento degli impianti tecnologici e nelle relative opere edili, di 46 alloggi ubicati nei comuni di Millesimo , Bormida e Savona, di proprietà ARTE Savona oltre al recupero e l’adeguamento di alcuni alloggi, ubicati nel Comune di Savona, ai fini del superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche con l’adeguamento di due impianti ascensori posti a servizio degli alloggi stessi.

I lavori sono stati affidati e sono iniziati nel 2020.

# 3. – EVOLUZIONE ASPETTI DI GESTIONE

### Alienazione immobili ASL 2

In merito all’acquisizione nel 2008 dei beni ASL 2, regolata dalla convenzione a suo tempo sottoscritta, si deve sottolineare che complessivamente l’operazione di acquisito contava un valore di € 14.899.539. Dal 2008 ad oggi sono stati venduti beni per € 3.873.480 e restano invenduti immobili per un valore di € 11.026.059, di cui € 8.197.000 relativi al Marino Piemontese di Loano. A seguito di valorizzazione immobiliare ed acquisizione della necessaria autorizzazione a vendere della Soprintendenza per i Beni Architettonici, sono state avviate numerose procedure ad evidenza pubblica (manifestazioni di interesse ed aste pubbliche di vendita) per l’ex Ospedale Marino Piemontese di Loano, andate però tutte deserte. Per l'acquisizione dei beni ASL n.° 2 Savonese si è resa necessaria una apertura di credito per € 7.000.250,32.  L'Azienda intende  trasformare l'esposizione debitoria in mutuo ipotecario per addivenire alla riduzione dei gravosi oneri passivi. Si precisa che a tal fine A.R.T.E. Savona ha già provveduto in precedenza ad avviare molteplici gare andate deserte, per cui è stato necessario reiterare le procedure giungendo, da ultimo, nell’esercizio 2020 ad una trattativa diretta attualmente in corso con l’istituto concedente l’apertura di credito.

### Manutenzioni

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili gestiti dall’Azienda è una problematica che richiede la massima attenzione onde evitare:

- l’aggravamento dello stato conservativo del patrimonio,

- e garantire il contenimento delle sempre più crescenti richieste di risarcimento da parte degli inquilini per danni materiali.

Come già precisato il canone di assegnazione, oltre a non costituire una remunerazione sufficiente per l’Azienda, non è adeguato a supportare economicamente le manutenzioni straordinarie necessarie.

In questo ambito risulta interessante il progetto “Enershift” promosso dalla Regione Liguria, finanziato dal Programma europeo “Horizon 2020”, il quale è partito il 1° febbraio 2016 con  durata di 36 mesi. EnerShift, presentato rispondendo al bando “EE20 Project Development Assistance”, è uno dei due progetti, sui 28 totali presentati, che ha ricevuto il finanziamento comunitario. I partner del progetto, oltre a Regione Liguria in qualità di capofila e coordinatore, sono l'Agenzia Regionale Ligure Infrastrutture, Recupero, Energia - Ire spa, le quattro Arte liguri e Sunia, Uniat e Sicet come sindacati degli inquilini. EnerShift è stato centrato sulla riqualificazione energetica di edifici residenziali pubblici delle ARTE dislocati sul territorio ligure, attraverso un meccanismo di autofinanziamento basato sull’utilizzo di ESCo che dovranno effettuare gli investimenti ripagandosi con il risparmio energetico. L’Azienda ha sottoscritto il 30.01.2020 il contratto EPC con l’ATI Siram Spa/Iren Smart Solution Spa riguardante la riqualificazione energetica di tre edifici ERP di proprietà (Albenga, Via dei Partigiani 4-34, Cengio, Via Mazzini 16, Quiliano, Via Valletta Rossa 1A). Nel 2020 era in corso la fase I della concessione che prevedeva la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori da parte del concessionario; la durata di tale fase, prevista in 13 mesi è stata prorogata nel corso dell’anno a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 in corso. Attualmente il concessionario sta svolgendo i lavori che dovranno concludersi entro il 14.10.2021

Considerata l’attuale contrazione dei finanziamenti pubblici per gli interventi di edilizia residenziale pubblica e il consistente numero di fabbricati/alloggi che necessitano di interventi per la vetustà degli stessi, l’Azienda si sta attivando per valutare le “modalità” di fruizione del “Superbonus” fiscale al 110% di cui al D.L. n.34/2020 convertito in Legge 77/2020 che permetterebbe di porre in essere l’efficientamento energetico di parte del proprio patrimonio.

### Morosità

Nonostante il periodo di particolare crisi e difficoltà delle famiglie nelle fasce sociali più fragili anche tenuto conto dell'impatto economico della pandemia da Covid-19 nel corso del 2020, l’Azienda negli ultimi anni ha svolto un controllo costante e puntuale sugli introiti dei canoni rispetto al bollettato. Tralasciando la morosità incolpevole, si è potuto constatare un buon recupero da parte dell’ufficio competente nelle situazioni in cui la morosità, se seguita e accompagnata, poteva essere recuperata. In particolare, quest’anno l’incremento della morosità, con riguardo al bollettato emesso, si è attestata intorno al 5,99% rispetto alla percentuale dell’8,70% registrata nel 2013 e rispetto ad un 5% circa di media degli ultimi 8 anni rappresentati nel seguente grafico. In relazione al dato relativo alla morosità dell'anno 2020 si precisa che si tratta di dato non esaustivo in quanto per problematiche/rallentamenti connessi al nuovo sistema gestionale le fatture/bollette del mese di dicembre 2020 sono state recapitate tardivamente e quindi incassate nel 2021. La morosità dell'anno 2020 inoltre è influenzata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso.

INCREMENTO MOROSITA’ CANONI

### Sistema fiscale

A.R.T.E. Savona svolge un ruolo sociale importantissimo favorendo l’accesso alla casa alle fasce più deboli attraverso canoni non commerciali ed in alcuni casi simbolici, regolati da norme in favore di soggetti beneficiari di prestazioni sociali agevolate sulla base del calcolo ISEE e anche in favore di soggetti a reddito zero e/o invalidi ed inabili al lavoro.

Il 2015 è stato l’ultimo anno in cui ARTE Savona e tutte le aziende incaricate della gestione dell’edilizia residenziale pubblica in Italia hanno sostenuto un costo fiscale dell’alloggio sproporzionato ed incongruente rispetto alla destinazione e ai ricavi delle locazioni. Infatti dal 2016 gli “alloggi sociali” sono stati equiparati alla prima casa, riportando così l’alloggio sociale alla fiscalità prevista fino al 2011.

Tuttavia, come meglio specificato in nota integrativa alla quale si rimanda per le informazioni di dettaglio, l’Azienda si è costituita in giudizio essendole state notificate cartelle da parte di due Comuni relativamente all’ I.M.U. rispettivamente per le annualità 2012-2014-2015 e 2016  e 2015-2016-2017 e  cartelle da parte di un Comune relativamente alla TASI anno d’imposta 2016- 2017.

Il maggior versamento IMU/TASI dall'anno 2019, come evidenziato dal seguente grafico, è diretta conseguenza dell’assunzione a patrimonio del complesso immobiliare “Balbontin” (alloggi in libera vendita senza vincolo di Social Housing). Nel 2020 si rileva comunque una diminuzione di versamento rispetto all'anno 2019  in quanto in virtù di Convenzione sottoscritta con il Comune di Savona ulteriori n. 46 alloggi del complesso Balbontin sono stati destinati a locazione a canone moderato e quindi considerati alloggi sociali :

IMU e TASI

Si ricorda che le Aziende di gestione dell’edilizia residenziale pubblica sono soggette anche a IRES, IRAP, IVA indetraibile, imposte di registro oltre che ad IMU.

# 4. – SOCIETA’ PARTECIPATE

### Progetto Ponente s.r.l.

La società Progetto Ponente s.r.l. in liquidazione, partecipata da A.R.T.E. Savona al 100%, nel 2020 ha chiuso il bilancio di esercizio conseguendo una perdita pari ad euro 167.813,00 come da bilancio regolarmente approvato in data 05.08.2021.

Nel corso del 2016 la società partecipata è stata collocata in stato di liquidazione con delibera assembleare del 7 dicembre 2016. L’attività liquidatoria sta proseguendo regolarmente e, come noto, l’Azienda con nota prot. part. n.° 6605 del 05.06.2017  ha sottoposto all’attenzione della Regione Liguria un piano di sostenibilità per l’acquisto dell’intero complesso immobiliare realizzato dalla Progetto Ponente in area ex-Balbontin – Corso Ricci Savona, al fine di richiederne la condivisione ed assicurarne la realizzabilità considerato che trattasi di un’operazione pluriennale di acquisizione del patrimonio. Recependo poi le indicazioni fornite dalla Regione Liguria stessa, considerata la necessità di un suo adeguamento alle coperture finanziarie previste dalle norme ad oggi vigenti, si è provveduto a rimodulare il piano di acquisto precedentemente formulato e ad inviarlo con nota prot. n.° 9156 del 03.08.2017 all’Ente controllante. La Regione Liguria, quindi, con note prot. n.° 8579 del 18.07.2017 e n.° PG/2017/271390 del 04.08.2017, a firma congiunta dell’Assessore e dei Dirigenti di Settore competenti, ha espresso parere favorevole all’operazione.

Si sottolinea che l’operazione di acquisto del complesso immobiliare “Balbontin”, così come sviluppata dall’Azienda con il piano di ammortamento approvato da Regione Liguria, prevede in particolare la dismissione del patrimonio più vetusto ed ammalorato e l’inserimento a patrimonio di alloggi E.R.S. di nuova realizzazione e, quindi, più efficienti.

Quindi, dopo un ulteriore aggiornamento del piano e delle relative asseverazioni ed approvazioni regionali di cui alle note prot. n.° PG/2018/349283 del 19/12/2018 e n.° PG/2018/351831 del 21/12/2018, l’operazione di acquisto si è conclusa positivamente con la sottoscrizione dell’atto alla data del 28/12/2018. Sussiste la necessità di un aggiornamento deI piano di ammortamento relativo all'acquisto del suddetto complesso immobiliare, a seguito del tempo trascorso, dello slittamento delle alienazioni anche a seguito di conflitto di attribuzioni fra Stato e Regioni in materia di vendite E.R.P. e della emergenza in corso per l'epidemia da Covid 19, tenuto conto delle dinamiche proprie del mercato immobiliare e della intervenuta modifica della Convenzione urbanistica con il Comune di Savona.

Si ricorda inoltre che, oltre agli alloggi ed ai locali commerciali del complesso immobiliare “Area ex Balbontin”, la società “Progetto Ponente s.r.l.” all’interno del proprio patrimonio disponibile comprende anche:

- n.° 17 alloggi invenduti presso il condominio “Vera” sito in Vado Ligure per un valore di vendita totale di circa 2.500.000,00 di euro - anche tale l’operazione immobiliare ha risentito della crisi economica generale;

- una porzione del complesso dell’ex Ospedale di Albenga del valore circa di 2 milioni di euro;

- un locale ad uso commerciale, attualmente locato, sito al piano terreno di “Palazzo Celesia” in Finalborgo e una mansarda sita in tale immobile;

La liquidazione della Società è tuttora in corso.

### Arte SI s.r.l.

Per quanto riguarda la società partecipata Arte S.I. (100% A.R.T.E. Savona), essa ha chiuso il bilancio di esercizio 2020 (regolarmente approvato in data 12.07.2021)  con un utile di € 6.553,00, capitale sociale di € 100.000,00 e patrimonio netto di € 167.036,00.

La società in oggetto era stata costituita nel 2004 al fine di potenziare e migliorare  l’attività istituzionale di A.R.T.E. Savona di gestione del patrimonio pubblico attraverso la progettazione, fornitura e conduzione degli impianti di riscaldamento. Tuttavia, nel tempo, l’attività di supervisione della gestione degli impianti termici di proprietà del nostro Ente svolta da ARTE SI non è risultata essere più così consistente da giustificarne il mantenimento. Considerato che la vigente normativa in tema di imprese partecipate da Enti pubblici impone la razionalizzazione della spesa e vieta la costituzione o la detenzione di quote in società non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità e che Arte SI presentava importanti costi fissi di gestione, si è proceduto allo scioglimento della partecipata con la relativa messa in liquidazione deliberata in sede di Assemblea Straordinaria il 17 luglio 2017, garantendo al contempo continuità al servizio attraverso la sua internalizzazione da parte di A.R.T.E. Savona.

# 5. – CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Come precedentemente illustrato, il Bilancio di Esercizio 2020 si chiude con un utile di € 152.047,47.

Nel complesso si è registrato un contenimento delle spese di gestione dell’Azienda, in adeguamento ai principi di  dei costi e di razionalizzazione della spesa, come disposto dalla Regione Liguria. L’Azienda prosegue nel costante monitoraggio delle spese per il contenimento dei costi di gestione. Il costante controllo consente di poter ottenere risparmi su ogni voce di competenza che complessivamente determinano un risultato apprezzabile; in particolare,  si sottolinea l’attenzione agli indici di morosità.

Per quanto riguarda i ricavi del 2020, si deve rilevare la mancanza delle vendite del patrimonio abitativo non E.R.P. di proprietà A.R.T.E. che, oltre ad essere oramai un patrimonio esiguo, ha visto bloccati progetti come Albenga - San Fedele per  anni a causa dell’esistenza di informativa antimafia tipica da parte della Prefettura di Napoli e Villanova d’Albenga per fatti non riconducibili alla volontà dell’Azienda.

Le vendite di immobili di proprietà del’Azienda – non facenti parte dell’ERP e dell’ERS – continuano comunque a costituire un obiettivo strategico per l’Ente, ai fini di garantire la sua capacità finanziaria, anche in relazione ai beni immobili che per la perdurante situazione di crisi del mercato immobiliare non sono stati ancora alienati e i cui prezzi sono stati rimodulati o necessitano di rimodulazione, al fine dell’allineamento con l’attuale situazione del mercato immobiliare.

In tale contesto, con Decreto n. 204 del 4.11.2020 è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle acquisizioni, delle alienazioni, delle permute e delle locazioni di beni immobili senza vincolo di destinazione di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) di proprietà dell'Azienda, improntato ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e libertà di concorrenza e che garantisce anche la necessaria elasticità operativa statutariamente connessa all’attività di un’azienda, quale ARTE Savona, che deve operare sul mercato di riferimento con strumenti il più possibile comparabili con quelli utilizzati dai soggetti privati.

Nel 2020 sono stati collocati a trattativa diretta n. 38 alloggi in libera vendita inseriti nel complesso immobiliare “Balbontin”, per i quali era già stata esperita asta pubblica per la vendita o rent to buy andata deserta. Le trattative, ad oggi, hanno portato ad un interessamento in relazione a n. 5 alloggi.

Nel 2020 è stato indetto il Bando per la locazione di n. 13 alloggi ancora disponibili nel complesso immobiliare “Balbontin” e degli eventuali alloggi di risulta. Tale Bando si è concluso il 16.12.2020 e nei primi mesi del 2021 è stata approvata la relativa graduatoria; attualmente si sta procedendo con le verifiche circa il mantenimento dei requisiti in capo agli aventi titolo per poi procedere con l’assegnazione. Nel corso del 2021 si procederà con l’emanazione del Bando per l’assegnazione degli alloggi riservati alle forze armate, come da Convenzione.

E’ stato altresì emanato il Bando per le assegnazioni di alloggi ERP nel Comune di Savona e si è predisposto analogo Bando per il Comune di Quiliano.

E’ importante precisare che, oltre agli sforzi profusi dall’Azienda per il contenimento dei costi e ottimizzare i ricavi, è essenziale per ARTE Savona il contributo della Regione Liguria, erogato ai sensi della L.R. 18/2015.

Nonostante la rimodulazione dei prezzi di diversi immobili di proprietà Arte Savona, la perdurante crisi del mercato immobiliare rende comunque difficile l’alienazione degli stessi, che potrebbe supportare la sistematica carenza di liquidità per l’Azienda che ha conseguenze anche sul rispetto dei termini di pagamento.

Le problematiche di liquidità di cui sopra sono conseguenti anche alle difficoltà di gestione illustrate con la presente relazione, dovute tra l’altro agli esigui importi dei canoni di locazione, agli ingenti interessi passivi che l’ Azienda deve sostenere e alle cospicue somme dovute a titolo di tassazione.

Si evidenzia infine che nell’ultimo trimestre 2020 è stato installato in Azienda il nuovo software per la gestione immobiliare e per la gestione contabile nell’ambito del programma Regionale Easy home. Attualmente sono in corso adattamenti e operazioni finalizzate alla risoluzioni di diverse problematiche riscontrate al fine di consentire il pieno ed efficace utilizzo del nuovo “software” da parte degli Uffici aziendali.

L'AMMINISTRATORE UNICO

f.to        (Arch. Alessandro Revello)